АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2023 № 1563                                                                         г. Белокуриха

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края и Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС      «О стратегическом планировании в Алтайском крае», Положением о стратегическом планировании в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края, утвержденным решением Белокурихинского городского совета депутатов Алтайского края от 31.03.2016 № 360, руководствуясь ч. 1 ст. 44 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края и Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации города Белокуриха Алтайского края от 19.04.2016 № 593 «Об утрерждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края и Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города О.В. Кривенко.

Глава города Белокуриха                                                                          К.И. Базаров

- Приложение

к постановлению

администрации города Белокуриха

Алтайского края

от 01.09.2023 № 1563

ПОРЯДОК

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края и Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края

- Общие положения

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха и Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (далее - Порядок) определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города Белокуриха Алтайского края (далее - Стратегия) и Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Белокуриха Алтайского края (далее - План мероприятий по реализации Стратегии).

1.2. Координацию, методическое обеспечение разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляет комитет по экономике и труду администрации города (далее - комитет).

1.3. Разработку, корректировку, мониторинг и контроль реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляют органы администрации города Белокуриха Алтайского края и органы местного самоуправления города Белокуриха Алтайского края по направлениям сферы их деятельности (далее - ответственные исполнители) совместно с комитетом.

1.4. К разработке Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. Для разработки Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии может создаваться рабочая группа. Решение о создании рабочей группы принимается главой города Белокуриха.

1.5. Комитет обеспечивает государственную регистрацию Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015  № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

- 2. Разработка и корректировка Стратегии

2.1. Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития города Белокуриха Алтайского края на долгосрочный период, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Алтайского края.

2.2. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий срока действия прогноза социально-экономического развития города Белокуриха Алтайского края на долгосрочный период.

2.3 Содержание Стратегии определяется разделом 5 Положения  о стратегическом планировании в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края, утвержденного решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 31.03.2016  № 360.

2.4. Разработка Стратегии включает следующие этапы:

- подготовка проекта Стратегии в соответствии с планом-графиком мероприятий по разработке Стратегии;

- общественное обсуждение проекта Стратегии;

- внесение администрацией города Белокуриха Алтайского края на рассмотрение Белокурихинскому городскому Совету депутатов Алтайского края проекта Стратегии.

2.5. Комитет составляет план-график мероприятий по разработке Стратегии, содержащий этапы и сроки подготовки проекта Стратегии, с указанием ответственных исполнителей, в сроки, установленные поручением главы города Белокуриха о разработке Стратегии.

2.6. На основании плана-графика мероприятий по разработке Стратегии комитет координирует процесс разработки проекта Стратегии ответственными исполнителями.

2.7. Ответственные исполнители предоставляют в комитет информацию для подготовки проекта Стратегии по форме и в сроки, установленные в соответствии с планом-графиком мероприятий по разработке Стратегии.

2.8. Комитет осуществляет подготовку проекта Стратегии на основе информации, предоставленной ответственными исполнителями, предложений и замечаний лиц, привлеченных к разработке Стратегии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, обеспечивает согласование проекта Стратегии с ответственными исполнителями.

2.9. Общественное обсуждение проекта Стратегии осуществляется путем проведения публичных слушаний.

2.10. Администрацией города Белокуриха Алтайского края по результатам проведения публичных слушаний проект Стратегии вносится для рассмотрения на очередном заседании Белокурихинского Совета депутатов Алтайского края.

2.11. В течение 10 дней со дня утверждения Стратегии комитет обеспечивает ее размещение на официальном Интернет-сайте города Белокуриха Алтайского края.

2.12. Решение о корректировке Стратегии принимается главой города Белокуриха на основании предложений комитета.

2.13. Основаниями для корректировки Стратегии являются:

- изменения законодательства Российской Федерации и Алтайского края;

- корректировка прогноза социально-экономического развития города Белокуриха Алтайского края на долгосрочный период;

- результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии.

2.14. Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для ее разработки с учетом положений настоящего пункта Порядка.

Общественное обсуждение проекта корректировки Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки и корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии.

По итогам общественного обсуждения проекта корректировки Стратегии комитет принимает одно из следующих решений:

- о доработке проекта корректировки Стратегии по результатам общественного обсуждения;

- о направлении администрацией города проекта корректировки Стратегии на согласование для последующего рассмотрения на очередном заседании Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края без внесения в проект корректировки Стратегии изменений по результатам общественного обсуждения.

2.15. В течение 10 дней со дня утверждения проекта корректировки Стратегии комитет обеспечивает ее размещение на официальном Интернет-сайте города Белокуриха Алтайского края.

- 3. Разработка и корректировка Плана мероприятий

по реализации Стратегии

3.1. План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается на основе положений Стратегии на период ее реализации, с выделением этапов периодичности планирования: три года для первого этапа, три - шесть лет - для последующих этапов и периодов.

3.2. Содержание Плана мероприятий по реализации Стратегии определяется разделом 6 Положения  о стратегическом планировании в муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, утвержденного решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 31.03.2016 № 360.

3.3. Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в следующем порядке:

3.3.1. Комитет направляет ответственным исполнителям запрос о предоставлении информации для включения в План мероприятий по реализации Стратегии.

3.3.2. Ответственные исполнители предоставляют в комитет информацию для подготовки проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии по форме и в сроки, установленные комитетом.

3.3.3. Комитет осуществляет подготовку проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии на основе информации, предоставленной ответственными исполнителями, предложений и замечаний лиц, привлеченных к разработке Плана мероприятий по реализации Стратегии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка.

3.3.4. Комитет обеспечивает размещение на официальном Интернет-сайте города Белокуриха Алтайского края проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии и сообщения о проведении его общественного обсуждения с указанием даты начала и окончания приема предложений и замечаний, адреса электронной почты для направления предложений и замечаний.

Срок проведения общественного обсуждения проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии составляет 20 календарных дней.

3.3.5. В течение 15 календарных дней со дня истечения срока проведения общественного обсуждения комитет принимает одно из следующих решений:

- о доработке проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии по результатам общественного обсуждения;

- о направлении проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии на согласование для последующего утверждения постановлением администрации города без внесения в проект Плана мероприятий по реализации Стратегии изменений по результатам общественного обсуждения.

3.3.6. По итогам общественного обсуждения проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии комитет готовит и обеспечивает размещение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 3.3.5 настоящего пункта, на официальном Интернет-сайте города Белокуриха Алтайского края сводного отчета о результатах общественного обсуждения с указанием мотивированного обоснования принятия или отклонения поступивших предложений и замечаний.

Сводный отчет о результатах общественного обсуждения доступен для ознакомления на официальном Интернет-сайте города Белокуриха Алтайского края в течение 10 календарных дней со дня его размещения.

3.3.7. В течение 10 дней со дня утверждения План мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на официальном Интернет-сайте города Белокуриха Алтайского края.

3.4. Основаниями для корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии являются:

- изменения законодательства Российской Федерации и Алтайского края;

- корректировка Стратегии;

- результаты мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии.

3.5. Корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для его разработки.

- 4. Порядок мониторинга и контроля реализации Стратегии

и Плана мероприятий по реализации Стратегии

4.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются ответственными исполнителями в рамках их компетенции на ежегодной основе посредством проведения мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии.

4.2. Ответственные исполнители предоставляют в комитет информацию о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии по форме и в сроки, установленные комитетом.

4.3. Комитет формирует отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии для включения в ежегодный отчет Белокурихинскому городскому Совету депутатов Алтайского края главы города Белокуриха о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Белокуриха Алтайского края.

4.4. Комитет обеспечивает размещение отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии на официальном Интернет-сайте города Белокуриха Алтайского края не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Первый заместитель главы

администрации города                                                                         О.В. Кривенко