БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«23» июня 2023 № 171                     		                                       г. Белокуриха

О ходе работ по созданию в центральной части города Белокуриха спортивно-парковой зоны

Заслушав информацию председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике М.Ю. Пастухова «О ходе работ по созданию в центральной части города Белокуриха спортивно-парковой зоны», руководствуясь ст. ст. 37, 38 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

- Информацию председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике М.Ю. Пастухова «О ходе работ по созданию в центральной части города Белокуриха спортивно-парковой зоны» принять к сведению.

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов Алтайского края                                                    О.С. Акимов

Приложение к решению Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.06.2023 № 171

Информация администрации города

«О ходе работ по созданию в центральной части города Белокуриха спортивно-парковой зоны»

Администрация города Белокуриха Алтайского края по вопросу «О ходе работ по созданию в центральной части города Белокуриха спортивно-парковой зоны с учётом предложения Общественной палаты г. Белокуриха (план мероприятий; решение от 19.12.2022)» сообщает следующее.

На сегодняшний день согласно плану мероприятий:

1.Определено назначение объекта: физическая культура, спорт и наименование объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

2. Разработана схема расположения плоскостных сооружений, игровых площадок, легкоатлетического стадиона. В проект входят: Легкоатлетический стадион с 4-мя беговыми дорожками (внутренний радиус 250 м.) учли беговые дорожки 100 м., сектор для прыжков в длину, площадка для сдачи норм ГТО, волейбольная, баскетбольная площадки, мини-футбольное поле, зона силовой гимнастики «Воркаут-зона», трубуны, ограждение комплекса, ограждение игровых площадок.

3. В данное время ведется разработка документации для участия в краевой адресной инвестиционной программе на 2024 год по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: г. Белокуриха, ул. Советская 1а.»

Определена сумма бюджетной заявки на финансирование проекта в рамках КАИП на 2024 год 30 млн. руб. исходя из сумм: краевой бюджет 24 млн. руб. муниципальный бюджет 6 млн. руб. Общий объем бюджетных ассигнований пойдет только для финансирования строительно-монтажных работ площадью 11300 м2. . Администрация города Белокуриха Алтайского края гарантирует выполнение условий долевого участия за счет средств местного бюджета. При формировании бюджета города Белокуриха на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов по вышеуказанному объекту в местном бюджете будут предусмотрены денежные средства в соответствии с условиями софинансирования. В пояснительной записке указываем, что для включения в краевую адресную инвестиционную программу на 2024 год объекта муниципального образования город Белокуриха Алтайского края администрация города обязуется в максимально короткие сроки начать разработку проектно-сметной документации. Срок исполнения 01.12.2023 г.

Председатель

комитета по физической культуре,

спорту и молодежной политике                                                        М.Ю. Пастухов