БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«23» июня 2023 № 173                     		                                           г. Белокуриха

О ходе исполнения решения городского Совета депутатов от 20.04.2023 № 161 «Об утверждении Сводного реестра наказов на 2023 год»

Заслушав информацию заместителя главы администрации города                   по городскому хозяйству Е.В. Тарабрина о результатах исполнения решения городского Совета депутатов от 20.04.2023 № 161 «Об утверждении Сводного реестра наказов на 2023 год», руководствуясь ст. ст. 37, 38 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

- Информацию заместителя главы администрации города                         по городскому хозяйству Е.В. Тарабрина о ходе исполнения решения городского Совета депутатов от 20.04.2023 № 161 «Об утверждении Сводного реестра наказов на 2023 год» принять к сведению.

- Согласовать планируемые сроки реализации наказов на 2023-2025 годы согласно Приложению.

- Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов Алтайского края                                                    О.С. Акимов

- Приложение к решению Белокурихинского городкого Совета депутатов от 23.06.2023 № 173

- Сводный реестр наказов избирателей

на 2023-2025 год

| № избир. округа, ФИО депутата | Содержание наказа |  | Месторасположение | Планируемы срок реализации+комментарии администрации города |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Криворученко СК | 1 | Ремонт и асфальтирование дороги | ул. Алтайская | 2023 |
|  | 2 | Устройство и ремонт освещения | пер. Сосновый, | 2025 |
|  | 3 | Устройство и ремонт освещения | ул.Артековцев, | 2025 |
|  | 4 | Устройство и ремонт освещения | пер.Березовый |  |
|  | 5 | Устройство водоотводов | пер. Сосновый | имеется |
|  | 6 | Устройство водопровода | ул. Алтайская от дома № 72 и выше | нет технической возможности |
|  | 7 | Устройство водопровода | пер.Березовый | Нет технической возможности |
|  | 8 | Установка детского городка | ул. Ждановых, 1-3 | 2023 при условии проведения общего собрания МКД по выбору места |
|  | 9 | Ремонт и асфальтирование дороги | ул.Партизанская от дома № 17 и выше | не целесообразно, программа догазификации, 2025 |
|  | 10 | Ремонт и асфальтирование дороги | пер. Горный | не целесообразно, программа догазификации, 2025 |
|  | 11 | Ремонт и асфальтирование дороги | пер.Боевой | не целесообразно, программа догазификации, 2025 |
|  | 12 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул.Новая | 2024 |
|  | 13 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул.Артековцев | 2024 |
|  | 14 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | пер.Сосновый | 2025 |
|  | 15 | Устройство уличного освещения | ул.Артековцев | 2025 |
|  | 16 | Установка знаков, ограничивающих скоростной режим | ул. Алтайская | нет в ПОДД |
|  | 17 | Установка дополнительных ламп освещения | пер. Сосновый | 2025 |
|  | 18 | Монтаж уличного освещения | ул. Алтайская от дома № 100 и выше | 2024 |
|  | 19 | Углубление водопровода | ул. Алтайская от дома № 72 | нет технической возможности |
|  | 20 | Отсыпка проезда | ул. Угрюмова | 2024 |
| 2 Энгельгардт ЕА | 1 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | ул. Мясникова,12 | текущий ремонт в 2023 году |
| 3 Салтыкова ЕН | 1 | Установка детской игровой площадки; установка ограждения со стороны дороги | ул. Белогорская | 2025 |
|  | 2 | Устройство тротуара | ул. Иркутская | 2026 |
|  | 3 | Устройство освещения | ул.ул. Советская-Иркутская | 2025 |
|  | 4 | Устройство ограждения пешеходной дорожки | ул.ул. Шукшина-Нагорная (спуск) | не целесообразно, ширина тротуара не позволяет, обслуживание в зимний период будет невозможно |
|  | 5 | Строительство новой школы в городе |  |  |
| 4 Веприков АВ | 1 | Устройство парковки | ул. Ждановых,17 | двор проходил по комфортной городской среде, при включении в данную программу необходимо софинансирование жителей 20% на устройство парковки. |
|  | 2 | Обновление детского игрового оборудования | ул. Ждановых, № 15 | 2024 |
|  | 3 | Обрезка/опиливание крупных деревьев | ул. Ждановых, № 15 | 2023 |
|  | 4 | Разработка проекта благоустройства территории под сквер | ул. Бр Ждановых, 11 (район памятника) | 2025 |
|  | 5 | Ремонт и обновление оборудования детской площадки | ул. Бр Ждановых, 13/1 | ремонт 2023, обновление 2024 |
|  | 6 | Установка детской площадки | ул. Бр Ждановых, 11 | 2025 |
|  | 7 | Ремонт кровли крыши | ул. Бр Ждановых, 11 | 2023 по информации УК |
|  | 8 | Устройство отмостки | ул. Бр Ждановых, 11 | 2024 по информации УК |
|  | 9 | Обновление детского игрового оборудования | ул. Ждановых, № 17 | 2025 |
|  | 10 | Обрезка/опиливание крупных деревьев | ул. Ждановых, № 17 | 2023 |
| 5 Фомичев МВ | 1 | Устройство освещения | ул. Майская | 2024 |
|  | 2 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | ул. Мясникова, 26 | 2024 по постановлению капитального ремонта |
|  | 3 | Установка детской площадки | ул. Бр Ждановых, 21/1 | 2024 |
|  | 4 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | ул. Бр Ждановых, 21/1 | план 2032-2034 гг., необходимо проводить ОДС и повышать тариф на капитальный ремонт. |
| 6 Ушакова И.А. | 1 | Установка дополнительных столбов освещения | ул.Урожайная №№ 10-12 | 2024 |
|  | 2 | Установка дополнительных столбов освещения | пересечение улиц Славянска-Кольцевая | нет необходимости, освещение есть |
|  | 3 | Устройство и ремонт освещения | ул. Смоленская, | нет необходимости, освещение есть |
|  | 4 | Устройство и ремонт освещения | ул. Славянская | 2023 |
|  | 5 | Устройство и ремонт освещения | ул.Яблочная | 2025 |
|  | 6 | Установка ограждения для детской площадке | ул. Цветная | 2023 |
|  | 7 | Устройство и ремонт освещения | ул.Цветная | выполнено |
|  | 8 | Асфальтирование дороги | ул. Славянская | возможно 2024 |
|  | 9 | Установка дополнительных контейнеров ТКО | ул. Славянская | 2023 |
|  | 10 | Установка знаков, ограничивающих скоростной режим | ул. Славянская | нет в ПОДД |
|  | 11 | Установка ограждения для детской площадки | ул. Цветная | 2023 |
|  | 12 | Устройство твердого дорожного покрытия | ул. Цветная | отсыпана в 2022 году |
|  | 13 | Строительство ритуального (прощального) зала в городе |  | выполняются работы частной компанией на базе ГОРПО. |
|  | 14 | Бетонирование площадок ТКО | ул. Славянская | 2023 |
| 7 Отт АА | 1 | Замена игрового оборудования на детской площадке | между домами №№ 22 и 22/1 по ул.Бр.Ждановых | 2025 |
|  | 2 | Создание искусственной неровности | между домами №№ 13, 13/3 по ул.Бр.Ждановых | 2023 |
|  | 3 | Асфальтирование дороги | ул.Проходная | дорога 5й категории, отсыпка в 2023 году |
|  | 4 | Устройство освещения | ул. Проходная | 2024 |
|  | 5 | Устройство дренажных канав (ливнёвка) | ул.Проходная | 2023 |
|  | 6 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Проходная | 2023 |
|  | 7 | Устройство освещения | ул. Кольцевая | 2025 |
|  | 8 | Устройство освещения | ул. Соловьиная | 2024 |
|  | 9 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Соловьиная, | 2023 |
|  | 10 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Славянская | 2023 |
| 8 Ясинская МВ | 1 | Благоустройство и создание общественной зоны на участке, заросшем клёнами в районе «казармы» | ул. Бр. Ждановых, 101 | возможно 2024 |
|  | 2 | Устройство тротуара | ул. Бийская | 2023 |
|  | 3 | Установка светофора | пересечение ул. Бр.Ждановых и ул. Бийская | 2023 |
|  | 4 | Асфальтирование части улицы (участок дороги, не вошедший в ППМИ) | ул. Юбилейная, начало ул. Изумрудная | возможно 2024 |
|  | 5 | Капитальный ремонт дорожного полотна | ул. 50-лет Алтая | 2023 |
|  | 6 | Отсыпка и благоустройство въезда | пер. Короткий | 2023 |
|  | 7 | Устройство благоустроенной пешеходной зоны (с пос. Кулацкий в центральную часть города) | от ул. Юбилейная в центр города | нет возможности, частная территория |
|  | 8 | Устройство освещения перекрёстка | пер. Родниковый – ул. 50-лет Алтая | 2023 |
|  | 9 | Капитальный ремонт/замена центрального водопровода | ул. 50 лет Алтая | 2025 |
|  | 10 | Устройство игровых форм | пер. Родниковый, 1 | 2026 |
| 9 Колтакова МВ | 1 | Расширение парковки | ул. Советская, 10 | рассмотрим возможность включения в программу комфортная среда на 2024 год. |
|  | 2 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | ул. Советская, 4/1 | 2023, подано в КСП рег. оператору и в Минстрой АК |
|  | 3 | Текущее содержание детской/спортивной площадок | ул. Советская, №№ 2,4,6/1 | 2023 |
|  | 4 | Благоустройство и ремонт межквартальных проездов | ул. Советская, 8 | 2023 |
| 10 Акимов ОС | 1 | Перенос металлических гаражей | ул. Мясникова, 20 | 2023-2024 |
|  | 2 | Обновление детского игрового оборудования | ул. Мясникова, 20 | 2025 |
|  | 3 | Создание искусственной неровности, восстановление бордюров | ул. Мясникова, 22 | предложение-засыпать грунтом под клумбы придомовые территории, если поставить бордюры вода будет на проезде |
|  | 4 | Ремонт скамеек, отмостки | ул. Мясникова, 22 | запрос в УК сделан, ждем ответ |
|  | 5 | Расширение парковки | ул. Советская, 2 | двор проходил по комфортной городской среде, при включении в данную программу необходимо софинансирование жителей 20% на устройство парковки. |
|  | 6 | Установка детского городка | ул. Мясникова, 18 | 2026 |
|  | 7 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | ул. Мясникова, 22 | 2023-2025 года в плане по постановлению администрации города |
| 11 Формазонов СН | 1 | Догазификация | ул. Ягодная | газопровод частный, заявку на догазификацию подают в Газпром |
|  | 2 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Ягодная | 2023 |
|  | 3 | Устройство освещения | ул. Ягодная, | 2026 |
|  | 4 | Устройство освещения | ул.Луговая | 2023 |
|  | 5 | Проведение водопровода | ул. Песчаная | 2023 |
|  | 6 | Проведение водопровода | ул. Ягодная | 2025 |
|  | 7 | Проведение водопровода | ул. Огородная | 2026 |
|  | 8 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование, асфальтирование) | пер. Вишневый | 2023 отсыпка |
|  | 9 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Заречная | 2023 |
|  | 10 | Установка насоса, повышающего давление | ул. Брусничная | нет необходимости |
|  | 11 | Ремонт дороги, грейдирование | ул. Дружная | отсыпана в 2022, 2023 |
|  | 12 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование, асфальтирование, полив не менее 2 раз в сут) | ул. Луговая | 2023, кроме асфальтирования |
|  | 13 | Обустройство автобусной остановки | район автозаправки «Роснефть» | 2024 |
|  | 14 | Устройство освещения | ул. Советская (старая) | 2023 |
|  | 15 | Укрепление берега реки | ул. Песчаная | охранная зона, нужно согласование Минприроды. |
| 12 Романенко АВ | 1 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | ул. Соболева, 7 | 2023 |
|  | 2 | Расширение дорожного проезда с организацией одной полосы под стоянку автомобилей | ул. Советская, 10/1 | 2024, рассмотрим возможность включения в программу комфортная среда, софинансирование жителей 20% на парковочное пространство |
|  | 3 | Установка ограждения на детской игровой площадке | ул. Советская, 14,12,10/1 | 2024 |
|  | 4 | Строительство нового моста | ул.ул. Кирпичная; Нагорная |  |
|  | 5 | Дооснащение детской игровой площадки с демонтажом устаревших и вышедших из строя элементов | ул. Советская дома №№ 14, 12, 10/1 | ремонт в 2023 году, обследование |
| 13 Ветров А.Е. | 1 | Устройство освещения | ул. Декабристов | 2023 |
|  | 2 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Снежная | 2023 грейдирование, отсыпка - обследование |
|  | 3 | Устройство освещения | ул. Весенняя | 2025 |
|  | 4 | Увеличить кратность уборки остановки | ул. Шукшина (школа № 1) | подрядчику обозначено |
|  | 5 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Полевая | 2023 |
|  | 6 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Весенняя | 2023 грейдирование, отсыпка - обследование |
| 14 Языков ВВ | 1 | Ремонт дороги, дренажные мероприятия, устройство водоотведения | ул. Озерная | 2023 |
|  | 2 | Ремонт дороги, дренажные мероприятия, устройство водоотведения | ул. Раздольная | 2023 |
|  | 3 | Ремонт дороги, дренажные мероприятия, устройство водоотведения | ул. Успенская | 2023 |
|  | 4 | Ремонт дороги, дренажные мероприятия, устройство водоотведения | ул. Зимняя | 2023 |
|  | 5 | Ремонт дороги | пересечение улиц Объездная и Славянская |  |
|  | 6 | Уборка мусора, спил старых деревевьев | склон дороги ул.Строителей до ул.Озерная | 2023 |
|  | 7 | Устройство освещения | ул.ул. Советская-Иркутская | 2025 |
|  | 8 | Очистка дамбы от поваленных деревьев | ул.Озерная | 2023 |
|  | 9 | Установка детской площадки | пер. Крестьянский | 2027 |
|  | 10 | Ликвидация несанкционированной свалки | ул. Озерная | 2023 |
| 15 Дябденко ДА | 1 | Устройство освещения | ул. Садовая от дома № 51 до конца улицы | 2024 |
|  | 2 | Устройство освещения | ул. Чехова от дома № 37 до ул.Нижняя | 2023 |
|  | 3 | Устройство освещения | ул. Рабочая от дома № 30 до конца улицы | 2025 |
|  | 4 | Отсыпка и грейдирование | переулки м/у Молодежная и Рабочая | 2023 |
|  | 5 | Обеспечение надлежащего давления водоснабжения | ул. Молодежная от дома № 18 и выше | проверим, 2024 |
|  | 6 | Обеспечение надлежащего давления водоснабжения | ул. Рабочая от дома № 36 и выше | проверим, 2024 |

Заместитель главы администрации города

по городскому хозяйству                                                                                                                                            Е.В. Тарабрин