БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2023 № 207						г. Белокуриха

Об информации о результатах исполнения решения городского Совета депутатов от 20.04.2023 № 161 «Об утверждении Сводного реестра наказов на 2023 год»

Заслушав информацию заместителя главы администрации города                   по городскому хозяйству Е.В. Тарабрина о результатах исполнения решения городского Совета депутатов от 20.04.2023 № 161 «Об утверждении Сводного реестра наказов на 2023 год», руководствуясь ст. ст. 37, 38 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

- Информацию заместителя главы администрации города                         по городскому хозяйству Е.В. Тарабрина о результатах исполнения решения городского Совета депутатов от 20.04.2023 № 161 «Об утверждении Сводного реестра наказов на 2023 год» принять к сведению.

- Снять с контроля решение от 20.04.2023 № 161 «Об утверждении Сводного реестра наказов на 2023 год».

- Утвердить сроки реализации наказов на 2024-2026 годов согласно Приложению.

- Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой                (О.С. Акимов).

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов Алтайского края                                                        О.С. Акимов

- Приложение к решению   Белокурихинского городкого

- Совета депутатов Алтайского

- края от 15.12.2023 № 207

Сводный реестр наказов избирателей на 2023 год и на плановый период 2024-2026 годов.

| № избир. округа, ФИО депутата | Содержание наказа |  | Месторасположение | Планируемы срок реализации+комментарии администрации города |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Криворученко СК | 1 | Ремонт и асфальтирование дороги | ул. Алтайская | В 2023 выполнен ямочный ремонт+асфальтировано примерно 150 метров |
|  | 2 | Устройство и ремонт освещения | пер. Сосновый, | 2025 |
|  | 3 | Устройство и ремонт освещения | ул.Артековцев, | 2025 |
|  | 4 | Устройство и ремонт освещения | пер.Березовый | 2025 |
|  | 5 | Устройство водоотводов | пер. Сосновый | 2024 |
|  | 6 | Устройство водопровода | ул. Алтайская от дома № 72 и выше | 2025 |
|  | 7 | Устройство водопровода | пер.Березовый | 2025 |
|  | 8 | Установка детского городка | ул. Ждановых, 1-3 | 2024 при условии проведения общего собрания МКД по выбору места, оборудование закуплено |
|  | 9 | Ремонт и асфальтирование дороги | ул.Партизанская от дома № 17 и выше | Произведена отсыпка щебнем в 2022, 2023.Программа догазификации, в данный момент не целесообразно, 2025 г. |
|  | 10 | Ремонт и асфальтирование дороги | пер. Горный | Программа догазификации, в данный момент не целесообразно, 2025 г. |
|  | 11 | Ремонт и асфальтирование дороги | пер.Боевой | Программа догазификации, в данный момент не целесообразно, 2025 г. |
|  | 12 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул.Новая | 2024 |
|  | 13 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул.Артековцев | План на 2024, выполнено в 2023 |
|  | 14 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | пер.Сосновый | 2025 |
|  | 15 | Устройство уличного освещения | ул.Артековцев | 2025 |
|  | 16 | Установка знаков, ограничивающих скоростной режим | ул. Алтайская | Установили дополнительно знаки, ограничение скорости 40 км/ч в 2023 |
|  | 17 | Установка дополнительных ламп освещения | пер. Сосновый | 2025 |
|  | 18 | Монтаж уличного освещения | ул. Алтайская от дома № 100 и выше, а также с 7 по 13 дом | 2024 |
|  | 19 | Углубление водопровода | ул. Алтайская от дома № 72 | 2025 |
|  | 20 | Отсыпка проезда | ул. Угрюмова | 2024 |
|  | 21 | Ямочный ремонт, либо ремонт асфальтового покрытия | ул. Партизанская до городской горнолыжной трассы | 2025 |
|  | 22 | Установка автобусного павильона за счёт средств курортного сбора | на пересечении ул. Алтайской и ул. Славского | Только после согласования с общественным советом |
|  | 23 | Ремонт освещения | ул. Алтайская от начала до дома № 31, пер. Сосновый | 2024 |
|  | 24 | Обрезка кустов | ул. Угрюмова | 2024 |
|  | 25 | Устройство освещения | ул. Угрюмова | 2025 |
|  | 26 | Обрезка кустов | ул. Алтайская | 2024 |
| 2 Энгельгардт ЕА | 1 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | ул. Мясникова,12 | Текущий ремонт в 2023 выполнен |
| 3 Салтыкова ЕН | 1 | Установка детской игровой площадки; установка ограждения со стороны дороги | ул. Белогорская | Площадку обновили в 2023, ограждение в 2025 |
|  | 2 | Устройство тротуара | ул. Иркутская | 2026 |
|  | 3 | Устройство освещения | ул.ул. Советская-Иркутская | 2025 |
|  | 4 | Устройство ограждения пешеходной дорожки | ул.ул. Шукшина-Нагорная (спуск) | 2024 |
|  | 5 | Строительство новой школы в городе |  | Прорабатываются варианты с выделением земельного участка под школу. |
| 4 Веприков АВ | 1 | Устройство парковки | ул. Ждановых,17 | 2025 |
|  | 2 | Обновление детского игрового оборудования | ул. Ждановых, № 15 | План на 2024, 2023 выполнено |
|  | 3 | Обрезка/опиливание крупных деревьев | ул. Ждановых, № 15 | 2023 выполнено |
|  | 4 | Разработка проекта благоустройства территории под сквер | ул. Бр Ждановых, 11 (район памятника) | Рассмотрим возможность включения в программу комфортная среда на 2025 год |
|  | 5 | Ремонт и обновление оборудования детской площадки | ул. Бр Ждановых, 13/1 | Ремонт 2023 (выполнено), обновление 2024 |
|  | 6 | Установка детской площадки | ул. Бр Ждановых, 11 | План 2025, 2023 поставлены элементы |
|  | 7 | Ремонт кровли крыши | ул. Бр Ждановых, 11 | 2023 по информации УК, (70м2 выполнено). |
|  | 8 | Устройство отмостки | ул. Бр Ждановых, 11 | 2024 по информации УК |
|  | 9 | Обновление детского игрового оборудования | ул. Ждановых, № 17 | 2023 выполнено |
|  | 10 | Обрезка/опиливание крупных деревьев | ул. Ждановых, № 17 | 2023 выполнено |
|  | 11 | Ремонт крыши | Ул. Бр. Ждановых, 19 | Запрос в УК сделаем |
| 5 Фомичев МВ | 1 | Устройство освещения | ул. Майская | План 2024, выполнено в 2023, установлено 3 фонаря) |
|  | 2 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | ул. Мясникова, 26 | 2024 |
|  | 3 | Установка детской площадки | ул. Бр Ждановых, 21/1 | План 2024, обновили в 2023 |
|  | 4 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | ул. Бр Ждановых, 21/1 | Без ОДС невозможно передвинуть срок, без повышения тарифа |
| 6 Ушакова И.А. | 1 | Установка дополнительных столбов освещения | ул.Урожайная №№ 10-12 | План 2024, выполнено 2023 |
|  | 2 | Установка дополнительных столбов освещения | пересечение улиц Славянска-Кольцевая | Освещение есть |
|  | 3 | Устройство и ремонт освещения | ул. Смоленская, | 2023 выполнено |
|  | 4 | Устройство и ремонт освещения | ул. Славянская | 2023 выполнено |
|  | 5 | Устройство и ремонт освещения | ул.Яблочная | 2025 |
|  | 6 | Установка ограждения для детской площадке | ул. Цветная | 2023 выполнено |
|  | 7 | Устройство и ремонт освещения | ул.Цветная | 2023 выполнено |
|  | 8 | Асфальтирование дороги | ул. Славянская | Возможно 2024 |
|  | 9 | Установка дополнительных контейнеров ТКО | ул. Славянская | 2023 |
|  | 10 | Установка знаков, ограничивающих скоростной режим | ул. Славянская | Нет в ПОДД |
|  | 11 | Установка ограждения для детской площадки | ул. Цветная | 2023 выполнено |
|  | 12 | Устройство твердого дорожного покрытия | ул. Цветная | Отсыпана в 2022 году |
|  | 13 | Строительство ритуального (прощального) зала в городе |  | Поиск земельного участка, встреча ч предпринимателями 2024 |
|  | 14 | Бетонирование площадок ТКО | ул. Славянская | 2023 выполнено |
| 7 Отт АА | 1 | Замена игрового оборудования на детской площадке | между домами №№ 22 и 22/1 по ул.Бр.Ждановых | Адреса такого нет, выполнено в 2023 между Мясникова, 22 и 22/1 |
|  | 2 | Создание искусственной неровности | между домами №№ 13, 13/3 по ул.Бр.Ждановых | 2023 выполнено |
|  | 3 | Асфальтирование дороги | ул.Проходная | Дорога 5й категории, отсыпка в 2023 году, выполнено |
|  | 4 | Устройство освещения | ул. Проходная | 2024 |
|  | 5 | Устройство дренажных канав (ливнёвка) | ул.Проходная | 2023, выполнено |
|  | 6 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Проходная | 2023, выполнено |
|  | 7 | Устройство освещения | ул. Кольцевая | 2025 |
|  | 8 | Устройство освещения | ул. Соловьиная | 2024 |
|  | 9 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Соловьиная, | 2023, выполнено |
|  | 10 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Славянская | 2023, выполнено, выполняется догазификация, после подводок к домам отсыпят (весна 2024) |
|  | 11 | Освещение улицы | ул. Дальняя | 2024 |
|  | 12 | Установка 2 гидрантов | ул. Дальняя в начале и конце улицы | Проработаем вопрос с профильным РСО |
| 8 Ясинская МВ | 1 | Благоустройство и создание общественной зоны на участке, заросшем клёнами в районе «казармы» | ул. Бр. Ждановых, 101 | 2024 вырубка кустарников |
|  | 2 | Устройство тротуара | ул. Бийская | 2023, выполнено |
|  | 3 | Установка светофора | пересечение ул. Бр.Ждановых и ул. Бийская | 2023, выполнено |
|  | 4 | Асфальтирование части улицы (участок дороги, не вошедший в ППМИ) | ул. Юбилейная, начало ул. Изумрудная | 2023, выполнено |
|  | 5 | Капитальный ремонт дорожного полотна | ул. 50-лет Алтая | 2024 ППМИ |
|  | 6 | Отсыпка и благоустройство въезда | пер. Короткий | 2023, выполнено |
|  | 7 | Устройство благоустроенной пешеходной зоны (с пос. Кулацкий в центральную часть города) | от ул. Юбилейная в центр города | Нет возможности, частная территория |
|  | 8 | Устройство освещения перекрёстка | пер. Родниковый – ул. 50-лет Алтая | 2023 выполнено |
|  | 9 | Капитальный ремонт/замена центрального водопровода | ул. 50 лет Алтая | 2025 |
|  | 10 | Устройство игровых форм | пер. Родниковый, 1 | 2026 |
| 9 Колтакова МВ | 1 | Расширение парковки | ул. Советская, 10 | Рассмотрим возможность включения в программу «Комфортная среда» на 2025 год. |
|  | 2 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | ул. Советская, 4/1 | 2023, выполнено |
|  | 3 | Текущее содержание детской/спортивной площадок | ул. Советская, №№ 2,4,6/1 | 2023, выполнено |
|  | 4 | Благоустройство и ремонт межквартальных проездов | ул. Советская, 8 | 2023, выполнено |
| 10 Акимов ОС | 1 | Перенос металлических гаражей | ул. Мясникова, 20 | 2023-2024 (перенесены 2 шт – 2023) |
|  | 2 | Обновление детского игрового оборудования | ул. Мясникова, 20 | План 2025, 2023 выполнено |
|  | 3 | Создание искусственной неровности, Восстановление бордюров | ул. Мясникова, 22/1 | Отказ жителей, при установке бордюров вода будет на проезжей части (лужа). |
|  | 4 | Ремонт скамеек, отмостки | ул. Мясникова, 24 | 2024 |
|  | 5 | Расширение парковки | ул. Советская, 2 | Придомовая территория УК |
|  | 6 | Установка детского городка | ул. Мясникова, 18 | 2026 |
|  | 7 | Ремонт отмостки дома, благоустройство территории за домом | ул. Мясникова, 18 | Рассмотрим возможность включения в программу «Комфортная городская среда» на 2025 год., отмостку обследуют УК, письмо написали |
|  | 8 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков. Ремонт скамеек. | ул. Мясникова, 22 | 2025 переустройство крыши, ремонт скамеек 2024 |
| 11 Формазонов СН | 1 | Догазификация | ул. Ягодная | 2023 выполнено |
|  | 2 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Ягодная | 2023 выполнено |
|  | 3 | Устройство освещения | ул. Ягодная, | 2026 |
|  | 4 | Устройство освещения | ул.Луговая | 2023 |
|  | 5 | Проведение водопровода | ул. Песчаная | 2023 |
|  | 6 | Проведение водопровода | ул. Ягодная | 2025 |
|  | 7 | Проведение водопровода | ул. Огородная | 2026 |
|  | 8 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование, асфальтирование) | пер. Вишневый | 2023 выполнено |
|  | 9 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Заречная | 2023 |
|  | 10 | Установка насоса, повышающего давление | ул. Брусничная | Со слов жителей давление нормальное |
|  | 11 | Ремонт дороги, грейдирование | ул. Дружная | Отсыпана в 2022, 2023, на 2024 ППМИ |
|  | 12 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование, асфальтирование, полив не менее 2 раз в сут) | ул. Луговая | 2023, асфальтирование не предусмотрено по ГОСТ. |
|  | 13 | Обустройство автобусной остановки | район автозаправки «Роснефть» | 2024 |
|  | 14 | Устройство освещения | ул. Советская (старая) | 2023 выполнено |
|  | 15 | Укрепление берега реки | ул. Песчаная | Охранная зона, нужно согласование Минприроды, Разработка проекта. |
| 12 Романенко АВ | 1 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | ул. Соболева, 7 | 2023, выполнено |
|  | 2 | Расширение дорожного проезда с организацией одной полосы под стоянку автомобилей | ул. Советская, 10/1 | 2024, включено в программу комфортная среда |
|  | 3 | Установка ограждения на детской игровой площадке | ул. Советская, 14,12,10/1 | 2024, включено в программу комфортная среда |
|  | 4 | Строительство нового моста | ул.ул. Кирпичная; Нагорная | 2025 (проект, экспертиза, бюджет) |
|  | 5 | Дооснащение детской игровой площадки с демонтажом устаревших и вышедших из строя элементов | ул. Советская дома №№ 14, 12, 10/1 | 2023 дооснащено, ремонт выполнен |
| 13 Ветров А.Е. | 1 | Устройство освещения | ул. Декабристов | 2023 выполнено |
|  | 2 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Снежная | 2023 грейдирование, отсыпка 2024 |
|  | 3 | Установка водоотводов по всей улицы | ул. Декабристов | 2024 водоотводные канавы |
|  | 4 | Отсыпка щебнем | ул. Декабристов | 2025 |
|  | 5 | Убрать колодец, находящейся посередине улицы | ул. Декабристов | Обследование проведем с профильной РСО |
|  | 6 | Добавление баков под ТКО, увеличение периодичности вывоза мусорак | ул. Декабристов | Проведем консультацию с Регоператором |
|  | 7 | Устройство освещения | ул. Весенняя | 2025 |
|  | 8 | Увеличить кратность уборки остановки | ул. Шукшина (школа № 1) | 2023 выполнено |
|  | 9 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Полевая | 2023, выполнено |
|  | 10 | Благоустройство дороги (отсыпка, грейдирование) | ул. Весенняя | 2023, выполнено |
| 14 Языков ВВ | 1 | Ремонт дороги, дренажные мероприятия, устройство водоотведения | ул. Озерная | 2023 выполнено |
|  | 2 | Ремонт дороги, дренажные мероприятия, устройство водоотведения | ул. Раздольная | 2023 выполнено |
|  | 3 | Ремонт дороги, дренажные мероприятия, устройство водоотведения | ул. Успенская | 2023 выполнено |
|  | 4 | Ремонт дороги, дренажные мероприятия, устройство водоотведения | ул. Зимняя | 2023 выполнено |
|  | 5 | Ремонт дороги | пересечение улиц Объездная и Славянская |  |
|  | 6 | Уборка мусора, спил старых деревевьев | склон дороги ул.Строителей до ул.Озерная | 2023 выполнено |
|  | 7 | Устройство освещения | ул.ул. Советская-Иркутская | 2025 |
|  | 8 | Очистка дамбы от поваленных деревьев | ул.Озерная | 2023 выполнено |
|  | 9 | Установка детской площадки | пер. Крестьянский | 2023 часть элементов установлена |
|  | 10 | Ликвидация несанкционированной свалки | ул. Озерная | 2023, выполнено |
| 15 Дябденко ДА | 1 | Устройство освещения | ул. Садовая от дома № 51 до конца улицы | 2024 |
|  | 2 | Устройство освещения | ул. Чехова от дома № 37 до ул.Нижняя | 2023 выполнено |
|  | 3 | Устройство освещения | ул. Рабочая от дома № 30 до конца улицы | 2025 |
|  | 4 | Отсыпка и грейдирование | переулки м/у Молодежная и Рабочая | 2023 выполнено |
|  | 5 | Обеспечение надлежащего давления водоснабжения | ул. Молодежная от дома № 18 и выше | 2024 |
|  | 6 | Обеспечение надлежащего давления водоснабжения | ул. Рабочая от дома № 36 и выше | 2024 |

Заместитель главы администрации города

по городскому хозяйству                                                                                                                                            Е.В. Тарабрин