АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2024 № 1592                                                                      г. Белокуриха

Об утверждении муниципальной программы «Повышение                                       безопасности дорожного движения в городе Белокуриха Алтайского края на 2025-2029 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,                   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах                      организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в                 муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края,                               утверждённым постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 20.02.2023 № 208,  руководствуясь ч. 1 ст. 44 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение                                       безопасности дорожного движения в городе Белокуриха Алтайского края на 2025-2029 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном Интернет – сайте               муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на                      заместителя главы администрации города по городскому хозяйству                          Е.В. Тарабрина.

Глава города Белокуриха                                                                        К.И. Базаров

Приложение

к постановлению администрации

города Белокуриха Алтайского края

от 02.12.2024 №1592

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха                    Алтайского края на 2025-2029 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха Алтайского края на 2025-2029 годы» |
| --- | --- |

| Заказчик программы | Администрация города Белокуриха Алтайского края |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | Управление развития инженерных коммуникаций, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и газификации; заместитель главы администрации города по социальным вопросам и культуре. |
| Задачи программы | 1. Повышение безопасности участников дорожного движения. 2. Профилактика возникновения опасных участков на территориальной сети дорог. 3. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения. 4. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | 1. Уровень безопасности дорожного движения (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий (ед.) на 1000 зарегистрированных ед. автотранспорта). 2.Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. |
| Срок реализации программы | 2025-2029 годы |
| Основные этапы реализации программы | Этапы не выделяются |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация города Белокуриха Алтайского края; Управление развития инженерных коммуникаций, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и газификации; МБУ «Центр культуры города Белокуриха»; МБУ «Комитет по связям с общественностью и СМИ»; МБОУ «БСОШ № 1»; МБОУ «БСОШ № 2»; МО МВД РФ «Белокурихинский»; МКУ «Комитет по образованию г. Белокуриха». |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Общий объем финансирования мероприятий программы в 2025-2029 годах за счет средств местного бюджета составляет 15 776 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 3055 тыс. рублей; 2026 год – 4096 тыс. рублей; 2027 год – 2875 тыс. рублей; 2028 год – 2875 тыс. рублей. 2029 год – 2875 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий (ед.) на 1000 зарегистрированных ед. автотранспорта). 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 3. Эффективность организации дорожного движения. |

# 1. 	Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

# Характеристика проблемы

Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха Алтайского края (далее – город Белокуриха) на 2025-2029 годы – одна из важных задач Российской Федерации, Алтайского края и города Белокуриха. В программе сформулированы основные цели, принципы и направления взаимодействия органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и населения города Белокуриха в сфере охраны и обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения.

Проводимый мониторинг состояния безопасности дорожного движения на территории города позволяет определить тенденции развития увеличения дорожно-транспортных происшествий, а также конкретизировать характер взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с целью дальнейшего развития системы профилактики безопасности дорожного движения, определить новые задачи по обеспечению безопасности дорожного движения,  для выполнения которых необходимо использование комплексного подхода.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски -непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств муниципального бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в осуществлении программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

- разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы правопорядка; своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программ.

# 2. Основные задачи программы

Программа предусматривает решение следующих задач:

- повышение безопасности участников дорожного движения;

- профилактика возникновения опасных участков на территориальной сети дорог;

-  разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.

# 3. Проблемы в сфере применения муниципальной программы и методы их    решения

Факторами, влияющими на рост количества дорожно-транспортных происшествий, остаются нахождение водителей в опьянении, неаккуратное вождение, не своевременное техническое обслуживание транспортных средств.

Названные проблемы могут быть решены с применением программно-целевого метода, среди основных преимуществ которого могут быть выделены следующие: комплексный подход к решению проблемы; распределение полномочий и ответственности.

# 4. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха Алтайского края на 2025-2029 годы» позволит продолжить укрепление общей системы профилактики правонарушений на территории города и добиться определенных положительных результатов. В то же время, как показывает практика, решение этой важнейшей социальной задачи только сотрудниками госавтоинспекции невозможно. Требуется деятельное участие всех сил общества, скоординированная совместная профилактическая работа служб, здравоохранения, культуры и образования, общественных организаций. Коренного перелома в решении вопросов безопасности дорожного движения можно добиться только при обеспечении комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими ресурсами.

Все это обусловливает необходимость дальнейшего применения комплексного программно-целевого подхода.

3. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Источник финансирования |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения и их эксплуатация, обслуживание, в том числе: | 2180,00 | 2320,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | Местный бюджет | Управление развития инженерных коммуникаций, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и газификации | Эффективность организации дорожного движения. |
|  | - дорожные знаки | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | дорожная разметка | 2000,00 | 2100,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |
|  | обслуживание светофорных объектов | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 2. | строительство, ремонт детских площадок | 875,00 | 1776,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |  | Управление развития инженерных коммуникаций, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и газификации | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
| Всего по программе |  | 3055,0 | 4096,0 | 2875,0 | 2875,0 | 2875,0 | Местный бюджет |  |  |

4. Обоснование финансового обеспечения программы

Сводные финансовые затраты по направлениям программы

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2025-2029 годах за счет средств местного бюджета составляет 15 776 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 3055 тыс. рублей;

2026 год – 4096 тыс. рублей;

2027 год – 2875 тыс. рублей;

2028 год – 2875 тыс. рублей.

2029 год – 2875 тыс. рублей.

Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.

Утвержденные целевые индикаторы программы реализуются за счет или с использованием средств бюджета города и других источников, не запрещенных действующим законодательством.

Потребность в средствах бюджета города на реализацию программы учитывается при формировании проекта бюджета города на соответствующий финансовый год и плановый период.

Средства бюджета города используются в пределах утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год.

При поступлении на реализацию программных мероприятий средств из других источников потребность в средствах бюджета города на соответствующие цели корректируется. При планировании финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств бюджета города следует учитывать, что отдельные действия основного исполнителя и исполнителей программы осуществляются и финансируются в рамках их основной деятельности.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы

| Источники и направления расходов |  |  | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Всего финансовых затрат | 15776 | 3055 |  |  | 4096 | 2875 | 2875 | 2875 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из бюджета города | 15776 | 3055 |  |  | 4096 | 2875 | 2875 | 2875 |

# 5. Управления реализацией программы и контроль за ходом её выполнения

Заказчиком программы является администрация города Белокурихи Алтайского края.

Исполнители программы осуществляют меры по полному и качественному выполнению её мероприятий (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и её представление в комитет по экономике и труду администрации города Белокуриха Алтайского края для учета при формировании проектов прогнозов социально-экономического развития города и бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, подготовка информации, докладов по результатам выполнения мероприятий программы и организационно-техническое обеспечение её реализации).

Выполнение программы в городе Белокуриха планируется осуществлять посредством:

- исполнения программных мероприятий;

- заслушивания исполнителей программных мероприятий о ходе реализации мероприятий программы на заседаниях соответствующих межведомственных комиссий при администрации города Белокуриха Алтайского края.

Обязанности по реализации программных мероприятий, достижению результата и эффективному использованию денежных средств, выделяемых на её выполнение, возлагаются на исполнителей программы.

Исполнители программы:

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют первому заместителю главы администрации города сводную информацию о результатах выполнения программных мероприятий и использовании финансовых средств программы.

- ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчётным, направляют в комитет по экономике и труду города отчет о ходе выполнения программных мероприятий.

Контроль  выполнения мероприятий программы возлагается на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

6. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется  муниципальным заказчиком и исполнителями. При оценке применяется система показателей, характеризующих текущие результаты деятельности. Кроме того, конкретные мероприятия, включенные в программу, содержат показатели результативности.

Реализация программы позволит к 2029 году:

- повысить уровень безопасности дорожного движения (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий  (ед.) на 1000 зарегистрированных ед. автотранспорта);

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей;

- обеспечить эффективность организации дорожного движения

Динамика

важнейших целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации программы

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Значения индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень безопасности дорожного движения (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий (ед.) на 1000 зарегистрированных ед. автотранспорта) | % | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Программа носит социальный характер, результаты реализации её мероприятий будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие города.

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с её реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов целесообразности и адресности использования средств муниципального бюджета их целевому назначению. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам, в течение всего срока реализации Программы, а при необходимости и после её реализации.

Заместитель главы администрации города

по городскому хозяйству                                                                      Е.В. Тарабрин