БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«25» сентября 2024 № 267							г. Белокуриха

Об информации администрации города Белокуриха Алтайского края о работах по благоустройству городских территорий в 2024 году

Заслушав информацию заместителя главы администрации города                   по городскому хозяйству Е.В. Тарабрина о работах по благоустройству городских территорий в 2024 году, руководствуясь ст. 13 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

- Информацию заместителя главы администрации города                         по городскому хозяйству Е.В. Тарабрина о работах по благоустройству городских территорий в 2024 году принять к сведению.

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов	 Алтайского края      	                                            О.С. Акимов

Приложение

к решению Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 25.09.2024 № 267

Информация

администрации города Белокуриха Алтайского края о работах по благоустройству городских территорий в 2024 году (ремонт, асфальтирование, отсыпка, грейдирование дорог и внутриквартальных проездов)

1. Дорожный фонд:

Заключен контракт на сумму 1 400 000,0 руб. Дорожная разметка нанесена 1 раз, в том числе светоотражающие желтые пешеходные переходы, разметка «Дети» в районе общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Ремонт дорожного полотна выполнен в объеме 2631 кв. м. на ул. Бр. Ждановых, ул. Советская, ул. Славского, ул. Партизанская, ул. Алтайская, ул. Бийская, общая сумма контракта составляет 4 262 500,0 руб.

Закончен контракт на выполнение работ по отсыпке дресвой, щебнем улиц города на сумму 2 641 814 руб. Отсыпка производилась в рамках депутатских наказов и обращений жителей города.

Отыгран дополнительно муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дорог частного сектора в городе на сумму 598 000 руб. (отсыпка).

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Белокуриха» на 2024 - 2028 годы: администрацией города заключено соглашение на получение субсидий в 2024 году с Минстроем Алтайского края в целях благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в сумме 13 373 684,22 руб., в том числе за счет краевого и федерального бюджетов 12 705 000,0 руб. В рамках программы планируется отремонтировать 4 дворовых территорий (асфальтирование проездов, установка бордюрного камня, установка лавок и урн) и 2 общественных (устройство пешеходных зон). Перечень территорий по благоустройству:

| № п\п | Адрес дворовых территорий МКД - 2024 |
| --- | --- |
| 1 | ул. Советская, д. 10/1, ул. Советская, д. 14 - выполнено |
| 2 | ул. Советская, д. 10- выполнено |
| 3 | ул. Советская, д. 12- выполнено |
| 4 | ул. Советская, д. 23- выполнено |
| 5 | ул. Советская, д. 33 |
| Адреса общественных территорий - 2024 |  |
| 1 | Устройство пешеходной зоны (тротуара) по ул. Соболева- выполнено |
| 2 | Устройство пешеходной зоны (тротуара) по ул. Паустовского |

На 2024 были запланированы следующие виды работ по дорожному фонду:

1. Ремонт дорожного полотна ул. Луговой на сумму 4 960 038,19 руб. – выполнено.

2. Выполнение работ по отсыпке ул. Дружной на сумму 1 704 697,34 руб.  – выполнено. (ППМИ).

3. Ремонт дорожного полотна ул. 50 лет Алтая на сумму 3 981 927,86 руб.

4. Ремонт дорожного полотна ул. Алтайской на сумму 2 219 283,77 руб.

5. Ремонт дорожного полотна ул. Паустовского на сумму 1 666 243,40 руб. – выполнено.

6. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог в г. Белокуриха ул. Эйхе на сумму 1 041 254,46 руб.

Также была выставлена на торги работа по ямочному ремонту, ямочному ремонту струйно-инъекционным методом в г. Белокуриха Алтайского края на сумму 1 123 750 руб. – торги не состоялись, не было участников.

2. Иные работы по благоустройству:

В стадии исполнения контракт на выполнение работ по озеленению города – посадка и уход за цветами, стрижка зеленых насаждений на сумму 2 000 000,0 руб.

Заключен контракт на уход за малыми архитектурными формами, покраску ограждений, обеспечение работы фонтана – 239 592,67 руб., обеспечение работы светофорного объекта – 80 000,0 руб.

Планируется обновление оборудования на детских площадках на 1 000 000 руб. в 2024 году, также выполнены работы по ремонту детских игровых площадок и оборудования на сумму 300 000,0 руб. (покраска, подсыпка песка, ремонт игровых элементов).

Также в стадии заключения муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству сетей уличного освещения в городе Белокуриха Алтайского края на сумму 1 393 628,35 руб. по улицам: Проходная, Дальняя, ул.Соловьиная (д,5-28), ул.Садовая (д. 51-58), ул. Алтайская (д. 100-130).

Заместитель главы администрации города

по городскому хозяйству                                                                     Е.В. Тарабрин