БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

| «25» сентября 2024 № 270 | г. Белокуриха |
| --- | --- |

- Об информации администрации города Белокуриха Алтайского края об освоении курортного сбора

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации по вопросам курортного дела и туризма Н.П. Тепловой об освоении курортного сбора, руководствуясь ст. 13 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

- Информацию заместителя главы администрации по вопросам курортного дела и туризма Н.П. Тепловой об освоении курортного сбора принять к сведению.

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов	 Алтайского края      	                                            О.С. Акимов

Приложение

к решению Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 25.09.2024 № 270

Информация об освоении средств курортного сбора

На 2024 год на развитие курортной инфраструктуры предусмотрено 123,5 млн. руб.

На текущий момент заключено контрактов на 75,1 млн. руб.                                                                                                                                     Подготавливаются документы на проведение закупок на 31,4 млн. руб.                                                                                                                                                                                                                                   16,9 млн. руб. переходящие средства на 2025 год.

| Информация о расходовании средств курортного сбора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Плановые закупки в 2024 году, руб. | Законтрактовано, руб. | Примеча-ние / дата исполне- ния | Переходящий остаток средств на 2025 год |
| 1. | Благоустройство «входной группы» терренкура «Старая мельница» |  |  |  |  |
| 1.1 | Работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство входной группы терренкура "Старая мельница" |  | 60 000,00 | исполнено |  |
| 1.2 | Поставка и монтаж перегородок в помещении (сан. узла) расположенном на территории входной группы терренкура "Старая мельница" |  | 95 000,00 | исполнено |  |
| 1.3 | Обустройство входной группы терренкура "Старая мельница" (разработка раздела ПОС) | 205 450,00 |  | закупка на СМР в 2023 году, две закупки в 2024 году, несостоя-лись разработка ПОС , закупка на 2025 год | 9 000 000,00 |
| 1.4 | Услуги по разработке дизайна оформления терренкура "Старая Мельница" |  | 280 000,00 | исполнено |  |
| 1.5 | Модернизация системы видеонаблюдения и организации публичного доступа к сети интернетна, организация мониторинга посещаемости терренкура |  | 685 000,00 | на исполне-нии |  |
| 1.6. | Благоустройство входной группы терренкура «Старая мельница» (монтаж информационных световых элементов) |  | 216 450,00 | исполнено |  |
|  |  | 205 450,00 | 1 336 450,00 |  |  |
| 2. | Обустройство системы навигации по курортной зоне |  |  |  |  |
| 2.1 | Обустройство системы навигации по курортной зоне (световые стеллы-карты) |  | 804 380,43 | исполнено |  |
| 2.2 | Разработка, изготовление и установка отдельных элементов навигационной и информационной системы на территории терренкуров и курортного сквера |  | 2 864 214,93 | исполнено |  |
| 2.3 | Разработка дизайна информационных конструкций (рекламных пилонов и информационных указателей) |  | 165 000,00 | исполнено |  |
| 2.4 | Ремонт, расширение существующих и установка новых информационных досок для рекламных расклеек | - | 1 462 300,98 | на исполне-нии |  |
|  |  | - | 5 295 896,34 |  |  |
| 3. | Обустройство санитарных зон в курортной зоне (туалетов), в т.ч. устройство площадок |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка модульных туалетов в рамках обустройства санитарных зон в курортной зоне | 5 164166,67 |  | Закупка несостоя- лась, повторно - сентябрь, приемка декабрь |  |
| 3.2 | Устройство площадки под модульный туалет ул. Бреславского, строительный контроль за работами |  | 1 930 836,45 | на исполне-нии |  |
|  |  | 5 164166,67 | 1 930 836,45 |  |  |
| 4. | Благоустройство курортного сквера: обустройство смотровой площадки, спусков к реке, благоустройство прибрежной зоны с устройством пешеходных мостов |  |  |  |  |
| 4.1 | Работы по инженерным изысканиям по объекту «Благоустройство правого берега реки «Курортный сквер. Смотровая площадка» |  | 325 000,00 | исполнено |  |
| 4.2 | Строительство смотровой площадки |  |  | Ведутся работы по проектированию, далее закупка и переходящий контракт на 2025г |  |
|  |  | - | 325 000,00 |  |  |
| 5. | Содержание курортной инфраструктуры: сквер, аллея, городской фонтан, терренкуры, тротуары (ежемесячно) |  |  |  |  |
| 5.1 | Текущее содержание Курортного сквера и Ореховой аллеи, городского фонтана |  | 7 491 288,00 | ежемесяч-ная приемка |  |
| 5.2 | Текущее содержание тротуаров, иных объектов благоустройства и курортной инфраструктуры на территории курорта |  | 3 996 686,94 | ежемесяч-ная приемка |  |
| 5.3 | Текущее содержание терренкуров |  | 2 261 160,30 | ежемесяч-ная приемка |  |
| 5.4 | Очистка объекта «Скала Четыре Брата» от надписей |  | 43 200,00 | ежемесяч-ная приемка |  |
| 5.5 | Ремонт и очистка скульптурной композиции «Во славу медицинских работников» |  | 240 000,00 | исполнено |  |
| 5.6 | Ремонтные работы объектов курортной инфраструктуры | 1 000 000,00 |  | закупка |  |
|  |  | 1 000 000,00 | 14 032 335,24 |  |  |
| 6. | Поставка скамеек и урн для мест общего пользования курорта |  |  |  |  |
| 6.1 | Поставка урн и скамеек для мест общего пользования курорта |  | 1 268 477,00 | исполнено |  |
|  |  | - | 1 268 477,00 |  |  |
| 7. | Праздничное оформление курорта (новогодняя иллюминация, искусственная елка, круглогодичная подстветка), приобретение модульного склада |  |  |  |  |
| 7.1 | Выполнение работ по изготовлению, ремонту, монтажу новогодней иллюминации по гостевому маршруту города 2023-2024гг |  | 1 518 046,28 | исполнено |  |
| 7.2 | Подсветка деревьев (территория у Ленина со стороны набережной, курортный сквер) | - | 4 415 480,40 | на исполне- нии, приемка в ноябре |  |
| 7.3 | Приобретение и установка новогодней ёлки, новогодних украшений | 9 006314,40 | - | Закупка сентябрь приемка декабрь |  |
| 7.4 | Работы по ремонту, монтажу новогодней иллюминации по гостевому маршруту города на 2024-2025гг (консоли перетяжка, фонтаны) | - | 7 827 338,23 | на исполне-нии, приемка декабрь 2024 и март 2025 | 442 540,00 |
| 7.5 | Модульный склад | 8 463525,00 |  | Закупка - сентябрь, приемка - декабрь |  |
|  |  | 17 469 839,40 | 13 760 864,91 |  |  |
| 8. | Благоустройство входной группы терренкура "Сибирский тракт" и территории у скульптуры "Олени": освещение, навигация, уполаживание склонов для тропы, изыскания, проектные работы |  |  |  |  |
| 8.1 | Работы по инженерным изысканиям |  | 325 000,00 | исполнено |  |
| 8.2 | Разработка проектно-сметной документации | - | 1 200 000,00 | на исполне-нии до ноября |  |
|  |  |  | 1 525 000,00 |  |  |

| 9. | Благоустройство набережной реки Белокуриха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Благоустройство набережной реки (1 этап) | 3 000 000,00 | 20 588 780,52 | на исполне- нии |  |
| 9.2 | Оказание услуг по модернизации и монтажу системы видеонаблюдения и организации публичного доступа к сети интернет (Wi-Fi Hot-spot) пешеходной зоны набережной реки Белокуриха |  | 2 122 907,00 | на исполне-нии до 25 сентября |  |
| 9.3 | Озеленение (высадка деревьев, кустарников) посев газона | 2 500 000,00 |  | закупка сентябрь приемка ноябрь |  |
| 9.4 | Установка маф (ротонда, скамейки, урны) | 1 700 000,00 |  | закупка сентябрь | 6 969 139,33 |
| 9.5 | Устройство проезда (асфальтрование) | - | 3 513 944,28 | на исполне-нии до 15 сентября |  |
| 9.6 | Поставка и расстановка бетонных ограничителей въезда «полусфера» в целях благоустройства набережной реки Белокуриха |  | 85 000,00 | исполнено |  |
|  |  | 7 200 000,00 | 26 310 631,80 |  |  |
| 10. | Видеомониторинг лесных участков на туристической территории "Белокуриха горная" в целях раннего обнаружения пожаров |  |  |  |  |

| 10.1 | Дистанционный видеомониторинг туристической территории «Белокуриха Горная» в целях раннего обнаружения лесных пожаров |  | 543 667,00 | на исполне-нии | 543 667,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 543 667,00 |  |  |
| 11. | Озеленение гостевого маршрута (в т.ч. расчистка прилегающих лесов, санитарная обрезка кустарников вдоль пешеходного маршрута) |  |  |  |  |
| 11.1 | Расчистка прилегающих лесов к курортной зоне |  | 1 233 333,33 | на исполне-нии |  |
| 11.2 | Озеленение гостевого маршрута (вдоль Жемчужины и Авроры) |  | 3 481 154,08 | на исполне-нии |  |
| 11.3 | Обустройство прилегающих лесов к курортной зоне. Выкашивание травы. |  | 875 000,00 | на исполне-нии |  |
| 11.4 | Услуги по проведению акарицидной обработки терренкуров |  | 73 040,00 | исполнено |  |
| 11.5 | Расчистка прилегающих лесов к курортной зоне 2 этап | - | 588 000,00 | на исполне-нии |  |
| 11.6 | Обрезка деревьев (ели у Ленина, набережная) |  | 130 000,00 | на исполне-нии |  |
|  |  | - | 6 380 527,41 |  |  |

| 12. | Благоустройство пешеходной зоны курорта: ограждение тротуаров, устройство МАФ, видеонаблюдение, доступ к интернету и прочие работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Видеонаблюдение и организация доступа к интернету пешеходной зоны "Ореховая аллея", "Курортный сквер" |  | 228 000,00 | ежемесяч-ная приемка |  |
| 12.2 | Поставка информационных табличек (надпись "изготовлено на средства курортного сбора") |  | 71 000,00 | исполнено |  |
| 12.3 | Ремонт тротуара и ограждения тротуара, устройство площадок под существующие навигационные стелы |  | 474 581,00 | исполнено |  |
| 12.4 | Печать информационной брошюры и лифлета по развитию курортной инфраструктуры города Белокуриха | - | 125 333,33 | на исполне-нии |  |
| 12.5 | Услуги, по выдаче заключения о возможности восстановления объектов курортной инфраструктуры (указателей к объектам курортной инфраструктуры вдоль набережной реки Белокуриха) |  | 40 000,00 | исполнено |  |
| 12.6 | Разработка концепции интерактивного наполнения терренкуров |  | 315 000,00 | на исполне-нии приемка сентябрь |  |

| 12.7 | Установка информационных табличек "Купание запрещено" |  | 38 240,00 | исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 1 292 154,33 |  |  |
| 13. | Благоустройство туристического объекта «Скала Четыре Брата» |  |  |  |  |
| 13.1 | Отсыпку туристических троп на территории «Скала Четыре брата» | 368 333,33 |  | повторная закупка сентябрь |  |
| 13.2 | Установка ограждения | - | 502 414,40 | на исполне-нии |  |
|  |  | 368 333,33 | 502 414,40 |  |  |
| 14 | Благоустройство общественной территории «Городской фонтан» |  |  |  |  |
| 14.1 | Организация видеонаблюдения | - | 645 900,00 | на исполне-нии |  |
|  |  | - | 645 900,00 |  |  |
|  | Всего | 31 407 789,40 | 75 150 154,88 |  | 16 955 346,33 |
|  | сумма по соглашению | 123 513 290,61 |  |  |  |

Заместитель главы администрации города

по вопросам развития курортного дела и туризма                              Н.П. Теплова