БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«10» декабря 2024 № 283							  г. Белокуриха

- Об информации администрации города Белокуриха Алтайского края об освоении курортного сбора

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации по вопросам курортного дела и туризма Н.П. Тепловой об освоении курортного сбора, руководствуясь ст. 13 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

- Информацию заместителя главы администрации по вопросам курортного дела и туризма Н.П. Тепловой об освоении курортного сбора принять к сведению.

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов	 Алтайского края      	                                            О.С. Акимов

Приложение

к решению Белокурихинского

городского Совета депутатов

Алтайского края от 10.12.2024 № 283

Информация об освоении средств курортного сбора

На 2024 год на развитие курортной инфраструктуры предусмотрено 123,5 млн. руб.

На текущий момент заключено контрактов на 87,6 млн. руб., 35,9 млн. руб. переходящие средства на 2025 год.

| № | Мероприятия | Законтрактовано, руб. | Статус | Переходящие средства на 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство «входной группы» терренкура «Старая мельница» |  |  |  |
| 1.1 | Работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство входной группы терренкура "Старая мельница" | 60 000,00 | исполнено |  |
| 1.2 | Поставка и монтаж перегородок в помещении (сан. узла) расположенном на территории входной группы терренкура "Старая мельница" | 95 000,00 | исполнено |  |
| 1.3 | Услуги по разработке дизайна оформления терренкура "Старая Мельница" | 280 000,00 | исполнено |  |
| 1.4 | Модернизация системы видеонаблюдения и организации публичного доступа к сети интернета, организация мониторинга посещаемости терренкура | 685 000,00 | исполнено |  |
| 1.5 | Благоустройство входной группы терренкура «Старая мельница» (монтаж информационных световых элементов) | 216 450,00 | исполнено |  |
|  | Итого | 1 336 450,00 |  | 17 000 000,00 |

| 2. | Обустройство системы навигации по курортной зоне |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Обустройство системы навигации по курортной зоне (световые стеллы-карты) | 804 380,43 | исполнено |  |
| 2.2 | Разработка, изготовление и установка отдельных элементов навигационной и информационной системы на территории терренкуров и курортного сквера | 2 864 214,93 | исполнено |  |
| 2.3. | Разработка дизайна информационных конструкций (рекламных пилонов и информационных указателей) | 165 000,00 | исполнено |  |
| 2.4 | Ремонт, расширение существующих и установка новых информационных досок для рекламных расклеек | 1 416 512,48 | исполнено |  |
|  | Итого | 5 250 107,84 |  |  |
| 3. | Обустройство санитарных зон в курортной зоне (туалетов), в т.ч. устройство площадок |  |  |  |
| 3.1 | Поставка модульных туалетов в рамках обустройства санитарных зон в курортной зоне | 4 866 495,75 | на исполнении |  |
| 3.2 | Устройство площадки под модульный туалет ул. Бреславского, строительный контроль за работами | 1 930 836,45 | на исполнении |  |
|  | Итого | 6 797 332,20 |  |  |
| 4. | Благоустройство курортного сквера: обустройство смотровой площадки, спусков к реке, благоустройство прибрежной зоны с устройством пешеходных мостов |  |  |  |
| 4.1 | Работы по инженерным изысканиям по объекту «Благоустройство правого берега реки «Курортный сквер. Смотровая площадка» | 325 000,00 | исполнено |  |

| 4.2 | Строительство смотровой площадки (Парковки) |  | Ведутся работы по проектированию, строительство в 2025 году | 17 932 344,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 325 000,00 |  |  |
| 5. | Содержание курортной инфраструктуры: сквер, аллея, городской фонтан, терренкуры, тротуары (ежемесячно) |  |  |  |
| 5.1 | Текущее содержание Курортного сквера и Ореховой аллеи, городского фонтана | 7 491 288,00 | ежемесячная приемка |  |
| 5.2 | Текущее содержание тротуаров, иных объектов благоустройства и курортной инфраструктуры на территории курорта | 3 996 686,94 | исполнено, с ноября содержание на МБУ "Город" за счет МБ |  |
| 5.3 | Текущее содержание терренкуров | 2 261 160,30 | ежемесячная приемка |  |
| 5.4 | Очистка объекта «Скала Четыре Брата» от надписей | 43 200,00 | исполнено |  |
| 5.5 | Ремонт и очистка скульптурной композиции «Во славу медицинских работников» | 240 000,00 | исполнено |  |
| 5.6 | Ремонтные работы объектов курортной инфраструктуры | 1 000 000,00 | на исполнении |  |
|  | Итого | 14 032 335,24 |  |  |
| 6. | Поставка скамеек и урн для мест общего пользования курорта |  |  |  |
| 6.1 | Поставка урн и скамеек для мест общего пользования курорта | 1 268 477,00 | исполнено |  |
|  | Итого | 1 268 477,00 |  |  |
| 7. | Праздничное оформление курорта (новогодняя иллюминация, искусственная елка, круглогодичная подсветка), приобретение модульного склада |  |  |  |
| 7.1 | Выполнение работ по изготовлению, ремонту, монтажу новогодней иллюминации по гостевому маршруту города 2023-2024гг | 1 518 046,28 | исполнено |  |
| 7.2 | Подсветка деревьев (территория у Ленина со стороны набережной, курортный сквер) | 4 586 253,23 | исполнено |  |
| 7.3 | Приобретение и установка новогодней ёлки, новогодних украшений | 6 709 145,62 | приемка работ |  |
| 7.4 | Работы по ремонту, монтажу новогодней иллюминации по гостевому маршруту города на 2024-2025гг (консоли перетяжка, фонтаны) | 7 827 338,23 | на исполнении, приемка декабрь 2024 и март 2025 | 442 540,00 |
| 7.5 | Новогодняя иллюминация на курортном сквере с электромонтажными работами | 7 008 757,40 | на исполнении |  |
| 7.6 | Поставка ярморочных домиков для новогодних праздников | 1 360 363,75 | приемка работ |  |
|  | Итого | 20 640 783,36 |  |  |
| 8. | Благоустройство входной группы терренкура "Сибирский тракт" и территории у скульптуры "Олени": освещение, навигация, уполаживание склонов для тропы, изыскания, проектные работы |  |  |  |
| 8.1 | Работы по инженерным изысканиям | 325 000,00 | исполнено |  |
| 8.2 | Разработка проектно-сметной документации | 1 200 000,00 | на исполнении |  |
|  | Итого | 1 525 000,00 |  |  |
| 9. | Благоустройство набережной реки Белокуриха |  |  |  |
| 9.1 | Благоустройство набережной реки (1 этап) | 20 588 780,52 | на исполнении |  |
| 9.2 | Оказание услуг по модернизации и монтажу системы видеонаблюдения и организации публичного доступа к сети интернет (Wi-Fi Hot-spot) пешеходной зоны набережной реки Белокуриха | 2 201 351,00 | исполнено |  |
| 9.3 | Озеленение (высадка деревьев, кустарников) посев газона | 962 552,38 | исполнено |  |
| 9.4 | Поставка скамеек и шезлонгов на набережную | 1 566 834,00 | на исполнении |  |
| 9.5 | Устройство проезда (асфальтирование) | 3 406 007,45 | исполнено |  |
| 9.6 | Поставка и расстановка, содержание бетонных ограничителей въезда «полусфера» в целях благоустройства набережной реки Белокуриха | 115 000,00 | исполнено |  |
|  | Итого | 28 840 525,35 |  |  |
| 10. | Видеомониторинг лесных участков на туристической территории "Белокуриха горная" в целях раннего обнаружения пожаров |  |  |  |
| 10.1 | Дистанционный видеомониторинг туристической территории «Белокуриха Горная» в целях раннего обнаружения лесных пожаров | 543 667,00 | контракт на 3 года до 2025 | 543 667,00 |
|  | Итого | 543 667,00 |  |  |
| 11. | Озеленение гостевого маршрута (в т.ч. расчистка прилегающих лесов, санитарная обрезка кустарников вдоль пешеходного маршрута) |  |  |  |
| 11.1 | Расчистка прилегающих лесов к курортной зоне | 1 233 333,33 | исполнено |  |
| 11.2 | Озеленение гостевого маршрута (вдоль Жемчужины и Авроры) | 1 317 998,66 | исполнено |  |
| 11.3 | Обустройство прилегающих лесов к курортной зоне. Выкашивание травы. | 875 000,00 | исполнено |  |
| 11.4 | Услуги по проведению акарицидной обработки терренкуров | 73 040,00 | исполнено |  |
| 11.5 | Расчистка прилегающих лесов к курортной зоне 2 этап | 588 000,00 | исполнено |  |
| 11.6 | Обрезка деревьев (ели у Ленина, набережная) | 130 000,00 | исполнено |  |
|  | Итого | 4 217 371,99 |  |  |
| 12. | Благоустройство пешеходной зоны курорта: ограждение тротуаров, устройство МАФ, видеонаблюдение, доступ к интернету и прочие работы |  |  |  |
| 12.1 | Видеонаблюдение и организация доступа к интернету пешеходной зоны "Ореховая аллея", "Курортный сквер", старая мельница, набережная | 240 296,00 | ежемесячная приемка |  |
| 12.2 | Поставка информационных табличек (надпись "изготовлено на средства курортного сбора") | 71 000,00 | исполнено |  |
| 12.3 | Ремонт тротуара и ограждения тротуара, устройство площадок под существующие навигационные стелы | 474 581,00 | исполнено |  |
| 12.4 | Печать информационной брошюры и лифлета по развитию курортной инфраструктуры города Белокуриха | 121 924,26 | исполнено |  |
| 12.5 | Услуги, по выдаче заключения о возможности восстановления объектов курортной инфраструктуры (указателей к объектам курортной инфраструктуры вдоль набережной реки Белокуриха) | 40 000,00 | исполнено |  |
| 12.6 | Разработка концепции интерактивного наполнения терренкуров | 315 000,00 | исполнено |  |
| 12.7 | Установка информационных табличек "Купание запрещено" | 38 240,00 | исполнено |  |
|  | Итого | 1 301 041,26 |  |  |
| 13. | Благоустройство туристического объекта «Скала Четыре Брата» |  |  |  |
| 13.1 | Отсыпку туристических троп на территории «Скала Четыре брата» | 368 333,33 | исполнено |  |
| 13.2 | Установка ограждения | 502 414,40 | исполнено |  |
|  | Итого | 870 747,73 |  |  |
| 14. | Благоустройство общественной территории «Городской фонтан» |  |  |  |
| 14.1 | Организация видеонаблюдения | 645 900,00 | исполнено |  |
|  | Итого | 645 900,00 |  |  |
|  | Всего | 87 594 738,97 |  | 35 918 551,64 |
|  | Сумма по соглашению | 123 513 290,61 |  |  |

Заместитель главы администрации города

по вопросам развития курортного дела и туризма                              Н.П. Теплова